	Lp.
	Nazwa inwestycji
	Okres realizacji
	Wydatki 

z budżetu

( w PLN)
	Źródło Finansowania

	
	
	
	
	Udział własny gminy
	Bank Światowy

(ZPOOR, itp.)
	Kredyt Pożyczka    (w PLN)
	Urząd Marszałkowski
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	· Rekultywacja drogi Ostrowo – Drzewianowo  1100 m

· Witosław droga do Szkoły(PT)
	2005


	100 000 zł

3 000 zł


	75 000 zł

3 000 zł
	
	
	25 000 zł
	

	
	RAZEM
	103 000 zł
	78 000 zł
	
	
	25 000 zł
	

	2
	· Rekultywacja Słupówko – Drzewianowo - 710 mb

· Droga do Szkoły – 300 mb

· Most Orzelski Młyn


	2006
	70 000 zł

200 000 zł

60 000 zł


	52 000 zł

80 000 zł

60 000 zł
	120 000 zł


	
	18 000 zł
	

	
	RAZEM
	330 000 zł
	192 000 zł
	120 000 zł
	
	18 000 zł
	

	3
	· Wyrza – Kaźmierzewo –      1500mb + 800mb

· Rekultywacja Białowieża – Matyldzin – 1000 m

· Budowa Mostu ul. Rzeczna


	2007
	2 000 000 zł

110 000 zł

120 000 zł


	800 000 zł

85 000 zł

120 000 zł
	1 200 000 zł
	
	25 000 zł
	

	
	RAZEM
	2 230 000 zł
	1 005 000 zł
	1 200 000 zł
	
	25 000 zł
	

	4
	· Budowa nawierzchni na drodze Wyrza - Siekierkowo  - 1000 m 
	2008
	300 000 zł
	120 000 zł
	180 000 zł
	
	
	

	
	RAZEM
	300 000 zł
	120 000 zł
	180 000 zł
	
	
	

	5
	· Rekultywacja Rościmin – Orle – 1500 mb

· Budowa drogi Wiele – J. Mintaż – 1100 mb
	2009


	165 000 zł

800 000 zł


	127 500 zł

320 000 zł
	480 000 zł


	
	37 500 zł
	

	
	RAZEM
	965 000 zł
	447 500 zł
	480 000 zł
	
	37 500 zł
	

	6


	· Rekultywacja Kaźmierzewo – Podgórz – 800 mb

· Budowa drogi od przejazdu kolejowego do Rajgrodu – 500 mb
	2010
	90 000 zł

400 000 zł


	70 000 zł

160 000 zł
	240 000 zł
	
	20 000 zł
	

	
	RAZEM
	490 000 zł
	230 000 zł
	240 000 zł
	
	20 000 zł
	

	7
	· Kosowo – Kozia Góra – 800 mb

· Rekultywacja drogi Orle – 

Kaźmierzewo przez przejazd  kolejowy – 1000 mb
	2011


	700 000 zł

100 000 zł


	280 000 zł

75 000 zł
	420 000 zł
	
	25 000 zł
	

	
	RAZEM
	800 000 zł
	355 000 zł
	420 000 zł
	
	25 000 zł
	

	8
	· Budowa drogi Krukówko – Krukowo asfalt – 1500 m 

· Rekultywacja Ostrowo – Ostrowo PGR - 1200
	2012
	1 200 000 zł

120 000 zł
	480 000 zł

90 000 zł
	720 000 zł


	
	30 000 zł
	

	RAZEM
	1 320 000 zł
	570 000 zł
	720 000 zł
	
	30 000 zł
	

	RAZEM
	6 538 000 zł
	2997 500 zł
	3 360 000 zł
	
	180 500 zł
	


Wieloletni Plan Inwestycyjny Budowy i Rekultywacji Dróg Gminy Mrocza





Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ........................


Rady Miejskiej z dnia .............................. rok.


W sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza








