Wieloletni Plan Inwestycyjny Urządzeń Wodociągowych Miasta i Gminy Mrocza

	Lp.
	Planowane etapy realizacji
	Parametry techniczne
	Okres realizacji
	Wydatki z budżetu

(w PLN)
	Przewidywane źródła finansowania

	
	
	
	
	
	Udział własny Gminy
	WFOŚGW
NFOŚiGW  AWRSP
	Fundusze Pomocowe UE

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	I Etap
	Nowa  sieć wodociągowa:

· Krukówko - Drążno PCV110 - 3000mb

· Orlinek – Orle PCV110 - 1800mb

RAZEM: 3 800 mb

	2005
	209 000zł

  60 000zł

269 000zł


	269 000 zł
	
	

	2
	II Etap
	Nowa  sieć wodociągowa:

· Witosław – Izabela PCV110 - 2400mb

· Izabela – Rajgród PCV110 - 2800mb

· Rajgród – Rościmin PCV110 - 3400mb
· Chwałka – Ostrowo PCV110 - 2400mb

· Drzewianowo – Ostrowo PCV110 - 1800mb

· Ostrowo – Ostrowo PGR PCV110 - 2600mb

· Modrakowo – Wyrza PCV110 - 2400mb
· Mrocza – Matyldzin PCV 110 - 800 mb

· Matyldzin – Wyrza PCV 110 - 1800 mb
· Mrocza – Białowieża PCV110 - 1800mb

· Orle – Witosław PCV110 - 2200mb

RAZEM: 24 400 mb

Wymiana sieci AC na PCV:

· Mrocza          PCV160 i 110 - 4500mb

· Modrakowo   PCV110 - 900mb
	2007 –2009


	132000 zł

154000 zł

187000 zł

132000 zł

  99000 zł

143000 zł

132000 zł

  99000 zł

  99000 zł

  99000 zł

 13 000 zł

 1 289 000 zł

    337 500 zł

67 500 zł


	515 600 zł


	
	773 400 zł



	
	
	· wieś Krukówko PCV110 - 3000mb
· Witosław PCV110 - 4000mb

· Izabela PCV110 - 1000mb

· Rajgród PCV110 - 800mb

· Rościmin PCV110 - 800mb
RAZEM: 15 000 mb
Modernizacja stacji wodociąg. Mrocza:

· zmiana systemu pompowania

· zainstalowanie zbiorników retencyjnych

· wymiana urządzeń uzdatniania

· automatyka i sterowanie

RAZEM: 1 komplet

Modernizacja stacji wodociąg. Wiele:

· zmiana systemu pompowania

· montaż zbiorników retencyjnych

· wymiana urządzeń uzdatniania

· automatyka i sterowanie

· montaż agregatu prądotwórczego

R AZEM: 1 komplet

Modernizacja stacji wód Modrakowo:
- zmiana systemu pompowania
- montaż zbiorników retencyjnych
- wymiana urządzeń uzdatnionych
- automatyka i sterowanie
- montaż agregatu prądotwórczego
                                                    R AZEM: 1 komplet
	
	225 000 zł

300 000 zł

100 000 zł

 80 000 zł

 80 000 zł

  1 190 000 zł

750 000 zł

450 000 zł

375 000 zł
	300 000 zł

150 000 zł
	476 000 zł

180 000 zł


	714 000 zł

450 000 zł

270 000 zł

225 000 zł


	Łącznie ETAPY I-II :
	2005 – 2009
	4 323 000 zł
	1 234 600 zł
	656 000 zł
	2 432 400 zł


Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .......................


Rady Miejskiej z dnia .............................. rok.


W sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza








