Wieloletni Plan Inwestycyjny Rozwoju i Modernizacji, ulic i chodników na terenie Gminy Mrocza 

	Lp.
	Nazwa zadania 
	Okres realizacji
	Wydatki z budżetu w PLN 
	Przewidywane źródła finansowania

	
	
	
	
	Udział własny gminy w zł.
	Fundusze UE       w zł.
	Uwagi 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Projekt techniczny: 

· Ulicy - Wyzwolenia, Bocianowo, Drzewianowska
	2005
	30 000
	30 000
	
	

	
	RAZEM
	30 000
	30 000
	
	

	2
	Budowa ulic i chodników:

· Drzewianowska – ok. 405 mb

· Bocianowo – ok. 207 mb

· 27 – stycznia - etap 1 - 200 mb 

· Wyzwolenia – ok. 235 mb

· Chodnik w Kosowie – ok.. 700 mb

· Chodnik w Krukówku 

· Wiata Przystankowa – Kosowo – 1 szt.

· Wiata Przystankowa – Drzewianowo – 1 szt.

· Budowa chodnika w Rościminie – 350 mb
	2006-2007
	580 000

210 000

167 000

170 000

140 000

140 000

6 000

6 000

37 000
	232 000

84 000

100 200

68 000

56 000

56 000

6 000

6 000

14 800


	348 000

126 000

66 800

102 000

84 000

84 000

22 200
	

	
	RAZEM
	1 456 000
	623 000
	833 000
	

	3
	Budowa ulic:

· Kościelna – 124 mb

· Zielona – 356 mb

· Żabia – 119 mb

· Ogrodowa – 135 mb

· Krótka – 120 mb

· 22 lipca – 172 mb

· Budowa chodnika w Rościminie – (PGR)
	2008 


	100 000

267 000

97 000

108 000

97 000

134 000

21 000
	40 000

106 800

38 800

43 200

38 800

53 600

8 400
	60 000

160 200

58 200

64 800

58 200

80 400

12 600
	    

	
	RAZEM
	824 000
	329 600
	494 400
	

	4
	Budowa ulic:

· Poprzeczna – 166,5 mb

· chodnika ul. Łąkowa – 806 mb

· Kozia - 165 mb

· XXX lecia LWP (droga na stadion) 110 mb

· Wiata Przystankowa – Witosław – 2 szt

· Wiata Przystankowa – Samsieczynek – 1 szt

· Wiata Przystankowa – Krukówko – 4 szt

· Remont chodnika w Drzewianowie – 700 mb


	2009
	130 000

91 000

128 000

100 000

12 000

6 000

24 000

74 000


	52 000

36 400

51 200

40 000

12 000

6 000

24 000

29 600
	78 000

54 600

76 800

60 000

44 400


	

	
	RAZEM
	565 000
	251 200
	313 800
	

	5
	Budowa ulic :

· 27 – stycznia - etap II - 297mb 

· Burmistrza Ciążyńskiego - 277 mb

· Witosa - 131 mb

· Rzemieślnicza 247 mb

· Piotra od ulicy Piaskowej do ODJ Wiele -  200mb

· Wiata Przystankowa – Drążno – 1 szt.

· Budowa chodnika w Rajgrodzie
	2010-2011
	200 000

210 000

104 000

190 000

310 000

6 000

42 000

	120 000

84 000

41 600

76 000

124 000

6 000

16 800


	80 000

126 000

62 400

114 000

186 000

25 200
	          

	
	RAZEM
	1062000
	495 200
	733 800
	

	6
	Budowa ulic :

· Agatki - 196 mb

· Czereśniowa – 316 mb

· Postępu 320 mb

· Budowa chodnika w Izabeli – 400 mb

· Wiata Przystankowa – Ostrowo – 3 szt.

· Wiata Przystankowa – Izabela – 1 szt
	2012
	152 000

237 000

240 000

42 000

18 000

6 000


	60 800

94 800

96 000

16 800

7 200

6 000


	91 200

142 200

144 000

25 200

10 800


	

	
	RAZEM
	695 000
	281 600
	413 400
	

	7
	Budowa ulic :

· XXX lecia LWP - 135 mb

· Okrężna – 279,5 mb

· Polna – 482 mb

· Budowa chodnika Matyldzin - 600 mb

· Wiata Przystankowa – Matyldzin – 2 szt

· Wiata Przystankowa – Białowieża – 1 szt
	2013


	108 000

210 000

357 000

63 000

12 000

6 000


	43 200

84 000

142 800

25 200

12 000

6 000


	64 800

126 000

214 200

37 800


	      

	
	RAZEM
	756 000
	313 200
	442 800
	

	8
	Budowa ulic :

· Słowiańska – 355 mb

· Celtycka – 580 mb

· Piastowska – 380 mb

· Łużycka – 420 mb

· Ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora Dęby - Samsieczynek
	2014
	265 000

427 000

284 000

320 000

25 000


	106 000

170 800

113 600

128 000

10 000


	159 000

256 200

170 400

192 000

15 000
	

	
	RAZEM
	1 321 000
	528 400
	792 600
	

	9
	Budowa ulic :

· Zwycięstwa – 426 mb – remont

· 25 lecia – 222 mb - remont

· Słoneczna – 161mb – remont

· Rzeczna  - 420 mb

· Chodnik w Samsieczynku 1200 mb

· Wiata Przystankowa – Wiele – 5 szt.

· Wiata Przystankowa – Rościmin – 3 szt.

· Wiata Przystankowa – Jeziorki – 1 szt


	2015


	137 000

110 000

80 000

310 000

126 000

30 000

18 000

6 000
	54 800

44 000

32 000

124 000

50 400

30 000

18 000

6 000
	82 200

66 000

48 000

186 000
75 600


	

	RAZEM
	817 000
	359 200
	457 800
	

	Łącznie ETAPY I-VII:
	2005 – 2015
	7 526 000
	3 111 200
	4 414 800
	


Załącznik nr 2 do Uchwały .....................


Rady Miejskiej z dnia .................... rok.


W sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza








