„Rozbudowa skrzyżowania ulic:
5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy”
5 marca 2019r. Gmina Mrocza złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy na podstawie, którego Starosta Nakielski wydał decyzję nr ZRID/5/2019 z dnia 27.03.2019r. znak WWA.673.24.2018A.M. zezwalająca na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Dnia 19.04.2019r. do Starosty Nakielskiego wpłynęło odwołanie od w/w decyzji, który nie znajdując
w odwołaniu podstaw do zmiany przedmiotowej decyzji przekazała Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu odwołanie wraz z aktami sprawy, wnosząc o utrzymanie w mocy przedmiotowej decyzji. Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego decyzją znak WIR.V.7821.6.2019 z dnia 22 sierpnia br. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, i w tym też dniu Decyzja ZRID/5/2019 stała się ostateczna.
W momencie uzyskania statusu ostateczności decyzji wskazane przez Starostę Nakielskiego w w/w decyzji nieruchomości przechodzą z mocy prawa na rzecz Gmina Mrocza. Zgodnie z punktem 8 niniejszej decyzji dotychczasowy właściciel/użytkownik wieczysty ma 120 dni od momentu uprawomocnienia się decyzji na wydanie nieruchomości Gminie Mrocza.
Obecnie trwa procedura ujawnienia w księgach wieczystych, określenia wysokości odszkodowań przez Starostę Nakielskiego.
28 sierpnia br. Gmina Mrocza złożyła do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Całkowity koszt realizacji zadania to 2 019 924,23 zł. Zgodnie z regulaminem konkursu Gmina Mrocza może uzyskać dofinansowania na poziomie 50-80% (w pierwszym naborze, w ramach którego remontowana jest ul. Nakielska w Mroczy uzyskaliśmy 55% dofinansowania). Termin realizacji  maj to 2021r.

W ramach przedmiotowego zadania planuje się budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: 5-go Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Wolności w Mroczy wraz z odwodnieniem
i oświetleniem oraz przebudową kolizji. Inwestycja wykonywana będzie na działkach: 964/6, 566/16, 566/15, 425/3, 428, 457, 566/3, 460,464/2, 464/1, 465, 424/1 obr. Mrocza, gm. Mrocza.
Zakresem objęto następujące roboty drogowe:
· całkowite rozebranie nawierzchni istniejącej w obrębie skrzyżowania;
· wzmocnienie nawierzchni odcinka ul. Łabędzkiego polegające na ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej;
· wykonanie robót ziemnych (korytowanie);
· ustawienie krawężników, oporników i obrzeży na ławie betonowej z oporem;
· wykonanie nawierzchni ulic z betonu asfaltowego;
· wykonanie ronda z kostki kamiennej;
· wykonanie chodników;
· przebudowa nawierzchni na Placu Wolności;
· roboty wykończeniowe.
Łączna długość przebudowy i remontu ulic – 0,38 km.
Planowane zagospodarowanie terenu.
Zamierzenie budowlane zakłada budowę skrzyżowanie typu „małe rondo”. Zgodnie
z wprowadzeniem ograniczeń tonażu w centrum miasta, ograniczona będzie dostępność tonażu na kierunku rondo – ul. 5-go Stycznia.
Całkowitej przebudowie ulegną wloty na nowe skrzyżowanie z wszystkich ulic. Przewiduje się rozebranie całej nawierzchni i ułożenie nowej dostosowanej do projektowanej geometrii. Odcinek ul. Łabędzkiego od budynku nr 2 do końca zakresu opracowania zostanie wyremontowany.
Na wlotach z każdego kierunku przewidziano wyspy rozdzielające ruch pojazdów. Na wlocie z ul. 5-go Stycznia dodatkowo zaprojektowano wyspę, która umożliwi przejazd pojazdów w ul. Łobżenicką z pominięciem ronda.
Przejścia dla pieszych przewiduje się na wlotach z ulic: Łobżenicka, Łabędzkiego. Natomiast na wlocie z ul. 5-go Stycznia nie przewiduje się przejścia dla pieszych, na wlocie z Placu Wolności będzie odsunięte.
Zostanie zmieniony układ drogowy na Placu Wolności. Zlikwidowany będzie wlot na ul. Łabędzkiego a droga zostanie włączona nowym połączeniem w główny przebieg ulicy. Na końcu Placu Wolności zaprojektowano 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osobowych.
Remont nawierzchni polegać będzie na sfrezowaniu górnej warstwy nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm, ułożenie warstwy profilowej oraz warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego. Wymieniona zostanie nawierzchnia na chodnikach i zjazdach.
Projektowana przebudowa spowoduje zmianę w organizacji ruchu drogowego. Przewiduje się wycinkę drzew kolidujących z nowym układem drogowym.
