Załącznik do uchwały nr ….

Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia … 2024 r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadania

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Mrocza” za lata 2022-2023

Spis treści

- Informacje ogólne3

  - Wprowadzenie3

  - Azbest3

  - Cel przygotowania sprawozdania3

  - Podstawa wykonania zadania3

- Środki finansowe 4

- Realizacja zadania4

- Korzyści dla ochrony środowiska6

- Baza azbestowa7

- Podsumowanie7

# Informacje ogólne

  - Wprowadzenie

Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku przyjęła 
do realizacji „Program usuwania i wyrobów zawierających azbest stosowanych 
na terytorium Polski”. Dokument powstał w wyniku podjęcia przez sejm Rzeczpospolitej Polskiej rezolucji w sprawie programu wycofania azbestu 
z gospodarki (Monitor Polski 1997 Nr 38, poz. 373) oraz ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1680 z późn. zm.). W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę 
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032”.

Podstawowym założeniem Programu było:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

  - Azbest

AZBESTEM nazywa się włókniste minerały z grup serpentynów i amfiboli. Pod względem budowy chemicznej azbest stanowią uwodnione krzemiany, głównie magnezu i żelaza. W trakcie prowadzenia prac demontażowych, podczas szlifowania wyrobów, cięcia czy łamania płyt elewacyjnych powstaje pył, zawierających włókna respirabilne zawieszone w powietrzu, które mają właściwości rakotwórcze. Z tego względu odpady zawierające azbest zaklasyfikowano jako odpady niebezpieczne.

Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie są wdychane, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Jednostką stosowaną w recyklingu do określenia ilości odpadów jest Megagram.

1 tona = 1000 kg = 1  Megagram

  - Cel przygotowania sprawozdania

Celem sprawozdania jest przekazanie informacji o realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Mrocza, a jego ocena odnosi się do postępów w ramach wypełniania zadań związanych z eliminacją wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Mrocza za lata 2022-2023.

  - Podstawa wykonania sprawozdania

- Uchwała Nr XXI/171/2020 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2020 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Mrocza”.

- Umowy na udzielenie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

- Umowy zawarte z Przedsiębiorcami na realizację zadania, wyłonionymi w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę.

- Środki finansowe

Pomoc finansowa w latach 2022-2023 zrealizowana została na podstawie umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu a Miastem i Gminą Mrocza. W latach 2022-2023 Gmina Mrocza otrzymała dotację ze środków WFOŚiGW w Toruniu, NFOŚiGW w wysokości 54.860,55zł (umowa dotacji DB21085/OZ-az) oraz planowana jest do pozyskania dotacja w wysokości 15.961,50zł w roku 2024 r. w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia 
w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.

- Realizacja zadania

  - W 2022 roku z terenu Gminy Mrocza usunięto wyroby zawierające azbest z 31 posesji w ilości 63,24 Mg:

- demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu – 1,45 Mg;

- transport i unieszkodliwienie – 61,79 Mg.

Osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego zostało udokumentowane protokołem i kartą przekazania odpadów na składowisko.

Wykonawcą zadania była firma PRO-EKO SERWIS   Sp. z o. o. z siedzibą w Bierzewice 62, 09-500 Gostynin. W 2022 r. na podstawie umowy Nr DB21085/Oz-az Gmina Mrocza otrzymała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Mrocza” w wysokości 28.236,05 zł.

Uzyskany efekt ekologiczny to 63,24 Mg.

  - W 2023 roku z terenu Gminy Mrocza usunięto wyroby zawierające azbest z 22 posesji w ilości 89,92 Mg:

- demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu – 22,51 Mg;

- transport i unieszkodliwienie – 67,41 Mg.

Osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego zostało udokumentowane protokołem i kartą przekazania odpadów na składowisko.

Wykonawcą zadania była firma „ECO-POL” z siedzibą w Pruszczu.

Uzyskany efekt ekologiczny to 89,92 Mg. W 2023 r. na podstawie umowy Nr DB21085/Oz-az Gmina Mrocza otrzymała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Mrocza” w wysokości 26.624,50 zł. oraz zawarto umowę dotacji Nr DB23216/OZ-azr z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 15 961,50 zł w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.

  - Tabelka 1. Zestawienie ilości usuniętych materiałów azbestowych w Mg w latach 2022-2023

| Rok | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Ilość usuniętego azbestu w Mg | 63,24 Mg | 89,92 Mg |

  - Tabelka 2. Zestawienie ilości nieruchomości objętych realizacją zadania w latach 2022-2023

| Rok | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Ilość obiektów | - 9 budynków mieszkalnych, - 8 budynków gospodarczych, - 1 budynek domku letniskowego, - 1 budynek handlowy - 7 budynków garaż/wiata, - 3 budynki mieszkalne wielorodzinne (część), - 1 budynek inwentarski, - 1 azbest magazynowany. | - 6 budynków mieszkalnych, - 11 budynków gospodarczych, - 2 budynki garaż/wiata. - 11 szt. budynków inwentarskie |

  - Tabelka 3. Zestawienie wartości zadania w zł koszty kwalifikowane w latach 2022-2023

| Rok | 2022 | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wartość zadania w zł finansowane z WFOŚIGW | 28.236,05 | 26.624,50 | 15.961,50 (Realizacja oraz wniosek o dofinansowanie złożony w roku 2023, planowany termin pozyskania – 2024 rok) |
| Razem | 54.860,55 |  |  |

- Korzyści dla ochrony środowiska

Gmina Mrocza wspiera działania polegające na likwidacji azbestu, który występuje na różnych obiektach budowlanych lub jest składowany na posesji. W wyniku realizacji zadania usunięto w 2022-2023 roku 153,16 Mg.

Zgodnie z danymi pochodzącymi z Bazy Azbestowej, prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, stan na sierpień 2019 roku na terenie woj. kujawsko – pomorskiego zinwentaryzowano ok. 555 990 Mg wyrobów zawierających azbest, z czego unieszkodliwiono około 60 956 Mg a do unieszkodliwienia pozostało 495 035 Mg.

Z uwagi na szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wyroby zawierające azbest powinny podlegać sukcesywnej eliminacji przy zachowaniu specjalistycznych procedur prowadzenia prac. Demontażu elementów izolacyjnych 
i budowlanych zawierających azbest mogą dokonać tylko osoby i firmy posiadające stosowne przeszkolenie w zakresie BHP usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Baza azbestowa

BAZA AZBESTOWA to narzędzie do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Baza jest prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju i stanowi jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (adres www.bazaazbestowa.pl). W Gminie Mrocza co roku jest ona aktualizowana, zwłaszcza 
po sprawozdaniu z wykonania przedsięwzięcia złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

- Podsumowanie

Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Mrocza na lata 2009-2032” jest procesem długoterminowym. Każde działanie, które przyczynia się do zmniejszenia ilości szkodliwego azbestu, wpływa 
na poprawę stanu środowiska poprzez podwyższenie jakości powietrza atmosferycznego. Możliwości finansowe gminy, zarządców i właścicieli nieruchomości są ograniczone. Dlatego ważnym celem jest pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, 
a w szczególności z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Świadomość o szkodliwości azbestu jest coraz wyższa wśród mieszkańców gminy, stąd też zwiększa się ilość osób likwidujących azbest.

Gmina Mrocza uzyskała efekt ekologiczny zadania demontaż, transport i utylizacja za lata 2022 i 2023 w wysokości 153,16 Mg.

Sporządził:

Kierownik Referatu Rolnictwa…

(-) Waldemar Chudzik