Zał. Nr 3

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Cel  strategiczny  nr 1:

                              ZACHOWANIE CZYSTEGO I NATURALNEGO ŚRODOWISKA

	
	Czas i etapy realizacji
	Główni wykonawcy

Zadania gminy
	Współpraca
	Źródła finansowania
	Zarządzanie i organizacja
	Uwagi

	Cel operacyjny nr 1:

Wdrożenie systemu segregacji, odbioru i utylizacji odpadów stałych.
	
	
	
	
	
	

	Zadanie 1:

Koncepcja zagospodarowania posegregowanych odpadów.


	2000
	Gmina
	· Zakład Robót Publicznych

· firmy prywatne
	budżet gminy

do 7 tys. zł
	Gmina
	

	Zadanie 2:

System zbiorczych pojemników na odpady.
	2000 - 2002
	Gmina
	firmy prywatne
	· budżet gminy

· WFOŚiGW
	Gmina
	

	Zadanie 3:

Punkty gromadzenia odpadów
	2001 - 2003
	Gmina
	Zakład Robót Publicznych
	· budżet gminy

· WFOŚiGW
	Gmina
	

	Cel operacyjny nr 2:

Wdrożenie programu zagospodarowania ścieków w całej Gminie.
	
	
	
	
	
	

	Zadanie 1:

Zbudowanie sieci sanitarnej, przepompowni i sieci deszczowej.


	2000 -2008

szacunkowy koszt

16.200.000 zł
	· projekt budowlany

· wykonawca występujący w przetargu
	nadzór inwestycyjny
	· budżet gminy

· budżet wojewody

· WFOŚiGW

· fundusze pomocowe
	Gmina
	

	Zadanie 2:

Wspieranie budowy oczyszczalni przydomowych i przyzagrodowych
	2000 - 2008

ogółem

ok. 40 szt
	dostawca wyłoniony w przetargu
	nadzór inwestycyjny
	· budżet gminy

· rolnicy

koszt ok. 98 tys. zł
	Gmina
	

	Zadanie 3:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z utylizacją osadów
	2001

koszt szacunkowy

2.400.000 zł
	· projekt techniczny

· wykonawca
	nadzór inwestycyjny
	· budżet gminy

· WFOŚiGW
	Gmina
	


