URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
[image: image1.jpg]



 RAPORT Z WYKONANIA

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

DLA MIASTA I GMINY MROCZA  

ZA LATA 2009 - 2010
Mrocza, marzec 2011 r.
SPIS  TREŚCI
1. Wprowadzenie ……………………………………………………………………..…..……1

2. Założenia przyjęte do realizacji zgodnie z Programem Ochrony Środowiska …….…..1

3. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za lata 2009 – 2010 …………..……4
3.1. Gospodarka wodno – ściekowa …………………………………………………………..4

3.1.1. Zaopatrzenie w wodę, sieć wodociągowa ……………..………………………………4

3.1.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ……………………………………………….5

3.2. Ochrona powietrza atmosferycznego ……………………………….……………………5

3.3. Ochrona przyrody i krajobrazu …………………………………………………………….7
3.4. Edukacja ekologiczna …………………………………………………………..…………..7

4. Podsumowanie ……………………………………………………………………………….8
1. WPROWADZENIE
      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa nałożyła na wszystkie szczeble administracji samorządowej obowiązek opracowania Programów Ochrony Środowiska.

      Rada Miejska w Mroczy uchwaliła Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Uchwałą Nr XXIV/2/253/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. Plany gospodarki odpadami i programy ochrony środowiska podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Wykonując ustawowy obowiązek organ wykonawczy gminy sporządził aktualizację „Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Mrocza na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015”. 
      Zgodnie z wymaganiami ustawowymi, art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska  Burmistrz  co dwa lata  sporządza raport z wykonania programu, który przedkłada się Radzie Miejskiej.

Niniejszy dokument stanowi RAPORT z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA Miasta i  Gminy Mrocza za okres od 01.01.2009 do 31.1.2.2011 roku.

2. ZAŁOŻENIA PRZYJETE DO REALIZACJI Z GDONIE Z PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA

Lista zadań i czynności nie wyczerpuje wszystkich przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, ale i nie zamyka możliwości realizowania innych działań charakteryzujących się mniejszym zakresem. Szczegółowe zadania przyjęte do realizacji to:
a) jakość wód i stosunki wodne

· zaopatrzenie w wodę

· budowa, rozbudowa, modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Mrocza

· budowa, modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Mrocza

· gospodarka ściekowa

· budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mrocza i wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

· budowa przepompowni ścieków, rurociągów tłocznych i kanalizacji sanitarnej wraz z zakupem urządzeń technologicznych w gminie Mrocza

b) powietrze atmosferyczne

· modernizacja kotłowni węglowych na olejową
· utworzenie nowych ścieżek rowerowych na terenie gminy Mrocza

c) przyroda i krajobraz

· realizacja programu dot. Tworzenia zieleni trwałej w gminie Mrocza

· ochrona i konserwacja pomników przyrody w gminie Mrocza

d) edukacja ekologiczna

· wydawanie folderów dot. Gminy Mrocza

· coroczna akcja sprzątania świata

· konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Mrocza

· nauka segregacji odpadów w przedszkolach i szkołach

· opracowanie i publikacja ulotek i wydawnictw edukacyjnych w gminie Mrocza

· organizacja zajęć edukacyjnych, konferencji, szkoleń i seminariów.

3. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA LATA  2009 - 2010
3.1. GOSPODARKA  WODNO -  ŚCIEKOWA

       Gospodarka wodno – ściekowa, na którą składa się:

· zaopatrzenie ludności w wodę,

· odprowadzanie  i oczyszczanie ścieków

na terenie miasta i gminy Mrocza realizowana jest poprzez rozbudowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacje stacji uzdatniania wody.

3.1.1.  Zaopatrzenie w wodę, sieć wodociągowa 

       W latach 2009 – 2010 w zakresie zadań zaopatrzenia w wodę zrealizowano następujące inwestycje:
- wybudowano sieć wodociągową Mrocza - Orlinek o długości 3,4 km, 
- sieć wodociągową Mrocza - Drążno (sieć wodociągowa z rur PCV Ø160 – 4393,0m, sieć wodociągowa z rur PCV Ø90 – 194,0m, przyłącze wodociągowe Ø 32 – 24,0m, przyłącze wodociągowe Ø50 – 96,0m, hydranty przeciwpożarowe nadziemne Ø80-6szt.),
- rozbudowa wraz z przebudową Stacji Uzdatniania wody w Mroczy

Do eksploatacji oddano 34 szt. przyłączy prowadzących do budynków/gospodarstw. Ogółem stan na 31.12.2010r. wynosi 111,40 km sieci wodociągowej, 1333 szt. przyłączy do budynków. Razem nakłady inwestycyjne na zaopatrzenie w wodę, w tym na stacje uzdatniania wody w 2009 r. wyniosły 1441,8 tys. zł (w tym ze środków samorządów – 703,8 tys. zł, pożyczka – 738,0 tys. zł, w 2010 r. 1274,9 tys. zł (725,7 tys. zł ze środków samorządowych, 500,0 tys. zł – pożyczka, 49,2 tys. zł – środki uzyskane z Nadleśnictwa Runowo – jednostka partycypująca w budowie wodociągu Mrocza - Dąbrowice).
W ramach zadania „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wielu wraz z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Mrocza” w 2010r. Gmina Mrocza podpisała 3 umowy:
- z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SOLO”, Tuchola na wykonanie zadania pn: „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza” w zakresie III (budowa wodociągu Mrocza – Ostrowo), IV (budowa wodociągu Mrocza – Białowieża -Orlinek), V (budowa wodociągu Orle – Witosław) i VI (budowa wodociągu Modrakowo – Wyrza),

- z „EUROAQUA” Poznań na wykonanie zadania pn: „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza” w zakresie części I zamówienia – Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wiele,
- z Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej „GRABAN” Mrocza na wykonanie zadania pn: „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza” w zakresie części II – budowa wodociągu Witosław – Rajgród.
3.1.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
W roku 2009 wybudowano 1,25 km długości sieci kanalizacji sanitarnej Kosowo – Kozia Góra. W ramach zadania wykonano kanalizację grawitacyjną (studnie żelbetowe Ø 1200mm-5 szt., studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego 600mm-5szt., studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego 425mm-9szt., rurociągi z PCV kielich. do kan. zew. Ø 200/5,9mm-736m); przyłącza kanalizacji grawitacyjnej (studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego 315mm-20szt., studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego 425mm-1szt., rurociągi z PCV kielich. do kan. zew. Ø 160/4,7mm-172m); kanalizację tłoczną (studnie żelbetowe Ø1200mm-4 szt., przepompownia – studnia polimerobetonowa wraz z armaturą i pompami Wilo, komora zasuw – 1szt., rurociągi z polietylenu PE Ø90mm-343m). Nakłady inwestycyjne poniesione na kanalizację wyniosły razem 231,3 tys. zł (91,3 tys. zł ze środków samorządowych, 140,0 tys. zł – pożyczka).
Do eksploatacji oddano 35 szt. przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Ogółem stan na 31.12.2010r wynosi 73,5 długości sieci kanalizacyjnej, liczba przykanalików prowadzących do budynków/gospodarstw – 763zt.

Wybudowano również kanalizację deszczową na ul. Kościelnej w Mroczy, ogółem 182 mb z czego Ø 200-86,5mb, Ø 250-95,5mb, koszt całkowity zadania 32,3 tys. zł oraz kanalizację deszczową na ul. Postępu w Mroczy, ogółem 349 mb z czego Ø 200 - 48,5mb, Ø 250-176mb, koszt całkowity 177 tys. zł. 
W 2009r. Gmina Mrocza dofinansowała zakup 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie skanalizowanych o zabudowie rozproszonej, na kwotę 9 429,1 zł w miejscowości Kosowo – 2 szt., Wiele – 2 szt. oraz w miejscowości Drzewianowo. Dofinansowanie miało charakter częściowej rekompensaty zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków, w wysokości 50 % kosztów zakupu jednak nie więcej niż 2.000,00 zł brutto.
Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009r. Nr 215, poz. 1664) z dniem 1 stycznia 2010r. zlikwidowane zostały gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. To właśnie z tych środków dofinansowywano inwestycje związane z zakupem przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu stały się dochodami budżetu gminy. Z budżetu gminy nie można było dofinansowywać przedsięwzięć osób fizycznych. Z tego powodu straciło moc Zarządzenie Nr 0151/3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu współfinansowania zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mrocza. W związku z tym w 2010 r. nie było żadnej pomocy finansowej do zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie tych inwestycji zostało zawieszone do czasu zmian w przepisach prawnych.
3.2  OCHRONA   POWIETRZA   ATMOSFERYCZNEGO
 W zakresie ochrony powietrza w latach 2009-2010  realizowane zadania, to: 

· wykonanie nowych nawierzchni dróg, modernizacje dróg  -  poprawia płynności ruchu (ograniczenie ilości hamowań i przyspieszeń pojazdów, sprawniejsze poruszanie się pojazdów, co powoduje również ograniczenia emisji spalin do atmosfery,

· przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy. Zadanie wykonała firma MAKRO Technika Grzewcza  z Sępolna Kraj.
W 2009r. przeprowadzono rekultywację drogi transportu rolniczego w Samsieczynku, w 2010r. dalszą część drogi Samsieczynek – granica gminy.

Wybudowano nową nawierzchnię ulicy Czereśniowej w Mroczy, o szerokości 5,5 m i długości 287 mb.

W czerwcu 2010r. rozpoczęły się prace przy budowie obwodnicy miasta Mroczy. Obwodnica miasta Mroczy przejmie ruch pojazdów z drogi wojewódzkiej nr 241. Wyprowadzenie części pojazdów poza obszar miasta jest konieczne, wpłynie na usprawnienie ruchu na ulicach a przede wszystkim podniesie poziom bezpieczeństwa pieszych oraz użytkownikom poruszającym się po drodze samochodami, rowerami.
Gmina Mrocza wspierała działania służące ochronie i poprawie stanu środowiska, jak i  powietrza poprzez zapewnienie mieszkańcom możliwości ubiegania się  o dofinansowanie do działań polegających na transporcie i unieszkodliwianiu pokryć dachowych lub elementów budowlanych zawierających azbest.  W 2009 r. Gmina Mrocza przy współudziale środków finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki udzielała dofinansowania do transportu i unieszkodliwiania azbestu na podstawie Zarządzenia Nr 0151/4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu współfinansowania działań polegających na transporcie i unieszkodliwianiu pokryć dachowych lub elementów budowlanych zawierających azbest, z terenu Gminy Mrocza. W wyniku realizacji działań osiągnięto efekt ekologiczny poprzez: zmniejszenie ilości wyrobów zawierających azbest o 20,98 t, utylizację azbestu na składowisku odpadów niebezpiecznych w Pruszczu ul. Dworcowa 9, wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych mieszkańców gm. Mrocza spowodowanych azbestem oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009r. Nr 215, poz. 1664) z dniem 1 stycznia 2010r. zlikwidowane zostały gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. To właśnie z tych środków dofinansowywano inwestycje związane z transportem i utylizacją azbestu. Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu stały się dochodami budżetu gminy. Z budżetu gminy nie można było dofinansowywać przedsięwzięć osób fizycznych. Z tego powodu straciło moc  w/w Zarządzenie. W związku z powyższym w 2010 r. nie było żadnej pomocy finansowej do usuwania azbestu, dofinansowanie tych inwestycji zostało zawieszone do czasu zmian w przepisach prawnych.
3.3  OCHRONA  PRZYRODY  I  KRAJOBRAZU

W ramach zadania pn. ochrona kasztanowców na terenie gminy Mrocza poprzez przeprowadzenie zabiegów ochronnych przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem zakupiono 34 pułapki kominowe wraz z dyspenserem feromonowym oraz środkiem owadobójczym Moth Kiler (34 sztuki).Pułapki zamontowano w dniu 8 czerwca 2010r.  na kasztanowcach rosnących na terenie miasta : tj. na ul. Łąkowej -12 szt., w parku przy Szkole Podstawowej w Mroczy – 5 szt., a także na drzewach rosnących w ciągu drogi gminnej nr 090132 C relacji Mrocza-Dąbrowice w ilości 17 szt., do których przy pomocy dyspensera feromonowego zwabiano osobniki męskie szrotówka kasztanowcowiaczka, a następnie uśmiercano przy pomocy środka owadobójczego. Dyspensery feromonowe w pułapkach  wymieniono  oraz opróżniono z martwych owadów w dniu 20 lipca 2010r., podczas ich wymiany  wymieniono również mocowania pułapek, z drucianych powodujących otarcia kory na wykonane z taśmy polypropylenowej. Pułapki zostały zdemontowane w dniu 29 września br.
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. – o ochronie przyrody podjęto uchwałę nr XLII/125/09 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Wieleckie”. Rada Miejska w Mroczy przedłożony projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Wieleckie” zaopiniowała negatywnie, wskazując, iż plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Wieleckie" w proponowanym brzmieniu jest zbyt rygorystyczny, zwłaszcza w zakresie wprowadzenia ograniczeń dotyczących wykluczenia możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych w promieniu co najmniej 5 km od rezerwatu. W konkluzji zaproponowano i uznano, iż w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. elektrowni wiatrowych ograniczenia te powinny zamknąć się w granicach obszaru Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, aby nie blokować realizacji tych inwestycji na pozostałym terenie gminy.
W 2009 roku w ramach wiosennego przedsięwzięcia p.n. „Zadrzewianie miasta i gminy Mrocza” zakupiono oraz dokonano nasadzeń zgodnie z opracowanym harmonogramem nasadzeń drzew i krzewów – 231 szt. drzew liściastych, 1031 szt. krzewów liściastych, 194 szt. krzewów iglastych oraz 115 szt. drzew iglastych. Wartość w/w asortymentu szkółkarskiego stanowi kwotę – 14.999,20 zł., z czego 10.000,00 zł. pozyskano w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Nasadzeniami zostały objęte tereny miasta tj. ul. Agatki, Burmistrza Ciążyńskiego, Witosa, Kościuszki, Plac 1 Maja, cmentarz, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz wsie: Drzewianowo, 

Ostrowo, Wyrza, Izabela, Rościmin, Samsieczynek, Jeziorki Zabartowskie, Witosław, Kosowo.
W 2010 roku zakupiono oraz dokonano nasadzeń zgodnie z opracowanym harmonogramem nasadzeń drzew i krzewów – 112 szt. drzew liściastych, 5707 szt. krzewów liściastych, 32 szt. krzewów iglastych oraz 60 szt. drzew iglastych. Wartość w/w asortymentu szkółkarskiego stanowi kwotę – 15.000,00zł., z czego 10.000,00 zł. pozyskano w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Nasadzeniami zostały objęte teren miasta tj. ul. 30-lecia LWP, ul. Rzemieślnicza, ul. Piotra, oraz wsie: Drzewianowo, Wyrza, Izabela, Rościmin, Samsieczynek, Jeziorki Zabartowskie, Witosław, Matyldzin. Uzupełniono także ubytki na :ul. Agatki, Nakielskiej, Placu 1 Maja,  Kościuszki.
3.4  EDUKACJA  EKOLOGICZNA
      Kształtowanie świadomości ekologicznej odbywa się poprzez podejmowanie działań proekologicznych w formie konkursów, które realizowane są w szkołach naszej gminy.

Dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym wykazują duże zaangażowanie w sprawy ochrony środowiska i są najbardziej podatne na kształtowanie właściwych proekologicznych postaw.  Dzięki zmianie zachowań uczniów i wszczepieniu prawidłowych nawyków, kształtuje się świadomość ekologiczną młodzieży i dzieci. 


Urząd Miasta i Gminy w Mroczy corocznie uczestniczy w akcji „Sprzątania Świata” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Celem akcji jest edukacja ekologiczna, a także budowanie przyjaznej środowisku świadomości naszego społeczeństwa. W akcji biorą udział wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum. Gmina zakupuje rękawice oraz worki na śmieci.

Ponadto organizowane są przez gminę co roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zbiórki zużytego sprzętu RTV i AGD.
W październiku 2009r. oraz w maju 2010r. przeprowadzono akcje zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta i gminy Mrocza, były to głównie odpady o rozmiarach uniemożliwiających lub utrudniających ich gromadzenie w standardowych pojemnikach do zbiórki nieczystości. Akcję przeprowadził na zlecenie urzędu Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy, zebrano łącznie w 2009r. - 5,26Mg odpadów, w 2010r. - 1,78Mg odpadów.

Przeprowadzone zostały również coroczne zbiórki zużytego sprzętu RTV i AGD przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo-Handlowe Krzysztof Daroń, ul. Ogrodowa 16, 89 – 115 Mrocza, zebrano łącznie w 2009r. – 29,927Mg odpadów, w 2010r. – 8,610Mg odpadów, które następnie przekazane zostały do MK-TECH Toruń do dalszego zagospodarowania.

Gmina Mrocza w sierpniu 2009r. podpisała umowę z firmą REBA Organizacja Odzysku S.A. zajmującą się zbiórką, odzyskiem, recyklingiem baterii i akumulatorów małogabarytowych. Otrzymano bezpłatne pojemniki na zużyte baterie i umieszczono je w 9 punktach na terenie miasta i gminy Mrocza:

1.     Szkoła Podstawowa w Mroczy                                      

ul. 30 – LECIA LWP 4

89 - 115 Mrocza

2.   Gimnazjum im. Jana Pawła II                                   

ul. Sportowa 2

89 - 115 Mrocza

3.    Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza                     

w Witosławiu

89 – 114 Witosław

4.    Niepubliczna Szkoła Podstawowa                               

Stowarzyszenia „KMK KOS”

w Kosowie

89 – 115 Mrocza

5.    Zakład Gospodarki Komunalnej                                 

w Mroczy

ul. Łobżenicka 11A

89 – 115 Mrocza

6.    Miejsko – Gminny Ośrodek                                        

Pomocy Społecznej

ul. Łąkowa 7

89 – 115 Mrocza

7.   Miejsko-Gminny Ośrodek                                          

Kultury i Rekreacji w Mroczy

ul. Śluzowa 6

89 – 115 Mrocza

8.   Wiejski Dom Kultury w Witosławiu                            

89 – 114 Witosław

9.    Urząd Miasta i Gminy w Mroczy                               

Plac 1 Maja 20

89 – 115 Mrocza


     Gmina stworzyła również dla mieszkańców możliwość pozbycia się przeterminowanych leków. W dwóch aptekach w mieście (Apteka "W Rynku", Plac 1 Maja 8; Apteka "Pod Orłem", Plac 1 Maja 13) zostały ustawione specjalne, oznakowane pojemniki, do których można wrzucać przeterminowane leki w postaci tabletek i drażetek, maści i proszki. Zebrane leki będą odbierane przez uprawnioną, specjalistyczną firmę – F.H.U. „NATURA” z Bydgoszczy.
4. PODSUMOWANIE

      Wypełniając ustawowy obowiązek sporządzono raport z realizacji gminnego programu ochrony środowiska. W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które realizowane były w ramach Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Mrocza  w latach 2009 – 2010. 

 Wszystkie zadania realizowane były w celu poprawy stanu ochrony środowiska Miasta i Gminy Mrocza. Na wszystkich szczeblach od krajowego do gminnego podstawowym założeniem Programów Ochrony Środowiska jest doprowadzenie do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywne zarządzanie środowiskiem oraz zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją.



 Z raportu wynika, iż wykonano zadania z zakresu ochrony wód (wodociągi i kanalizacja), w ramach realizacji działań związanych z edukacją ekologiczną udostępniono pojemniki na odpady niebezpieczne (baterie małogabarytowe) w szkołach i instytucjach publicznych, udostępniono w 2 aptekach w Mroczy pojemniki na przeterminowane lekarstwa.
Opracowała: 







Zatwierdził:






9

